| 第1次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周围绕“智聘通招聘网站的设计与实现”开展选题与前期准备，阅读任务书及相关资料，梳理招聘业务流程和人岗匹配研究方向。明确求职者、企业和管理员三类用户的需求，初步规划职位检索、简历管理、简历投递和招聘管理功能，并将简历分析、岗位匹配与推荐纳入研究范围。同时初步确定采用Vue 3、Spring Boot与MySQL的技术方案，整理阶段任务，为下一周完善研究现状分析与开题报告做好准备。 教师评价及建议： 指导教师： 该生围绕课题完成了研究范围和业务需求的初步梳理，能够区分求职者、企业及管理员的主要任务，所选技术方案与招聘网站的功能需求基本一致。建议继续整理招聘系统和人岗匹配相关文献，细化功能边界与阶段目标，明确智能辅助功能的实现规模，并将研究背景、技术路线和进度安排落实到开题报告中。 |  |
| 第2次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周重点整理招聘系统、人岗匹配与智能求职服务相关文献，结合任务书完善开题报告。围绕求职者查找岗位、企业处理投递及平台管理等场景，分析信息分散、筛选依据不清和处理记录难追踪等问题，明确研究目标及应用意义。同时梳理国内外研究现状，确定前后端分离的实现思路，形成涵盖需求分析、系统设计、开发测试和资料整理的十四周计划，为后续需求细化和开题汇报准备材料。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够结合招聘业务需求整理研究背景，开题报告已覆盖研究内容、技术方案及实施计划，系统定位较为清晰。建议进一步核对文献与论述之间的对应关系，区分已有研究成果和本课题拟实现的功能，控制研究范围，并围绕三类用户的核心流程准备汇报内容，增强方案论证的针对性。 |  |
| 第3次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周围绕外文资料研读和技术准备展开工作，选取任务书中的人岗匹配相关英文文献，梳理职业经历、岗位要求和技能信息之间的联系，整理专业术语及翻译要点。结合项目方案，明确Java、Spring Boot、Vue 3与MySQL在系统中的职责，了解登录认证、数据持久化和页面交互的基本流程。同时将文献中的匹配思路与本项目的规则评分、语义相似度方案进行对照，为后续翻译整理与系统设计积累依据。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够围绕课题研读外文资料，关注职业经历和岗位要求的表达方式，并结合现有技术方案进行理解。建议翻译时保持术语一致，准确区分研究模型与系统实际采用的方法；后续应加强对原文结论和适用条件的核对，避免将文献实验结果直接作为本项目的测试结论。 |  |
| 第4次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周进一步细化三类角色的功能需求和访问权限，梳理岗位浏览、简历维护、收藏投递、企业筛选及管理员处理举报等流程。对照页面路由、接口说明和业务实体，明确各功能的输入、处理规则与结果反馈，重点分析重复投递、岗位下架、跨用户查看简历等异常场景。同时从技术、经济和操作三个方面整理可行性分析，明确以本地规则演示和业务流程验证为基础，形成后续开发与测试的工作依据。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够围绕三类角色细化功能需求，注意到数据归属和异常处理等业务边界，需求分析与实际实现的联系较为明确。建议进一步规范用例和流程描述，为每项核心功能列出前置条件、正常结果及异常分支，并将权限校验要求纳入测试计划，避免仅从页面是否可见判断访问权限。 |  |
| 第5次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周开展系统总体设计和数据库结构梳理，确定浏览器、前端页面、业务接口与数据存储之间的分层关系，明确控制层、服务层和持久层的职责。围绕账号、企业、岗位、简历、投递及智能服务设计十六张业务表，整理主要字段、唯一约束和索引，并通过服务层维护数据关联。同时核对建表、初始化及增量升级脚本的用途，梳理模块间的数据流转，为后续功能实现和开发环境配置做好准备。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够将业务需求落实到系统架构和数据库设计，表结构与功能模块之间的对应关系较清楚。建议重点核对账号与企业档案、岗位与技能、简历与经历等关联，明确唯一约束和逻辑删除的适用范围；系统依靠服务层维护关联，应补充异常处理和一致性说明，保证设计文档与脚本相符。 |  |
| 第6次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周重点整理并完善求职者端的基础业务，包括账号注册登录、个人资料维护、职位检索、简历管理、职位收藏及简历投递。页面通过统一请求封装与后端交互，登录状态由前端状态管理配合令牌认证维护。简历支持基本信息、技能及教育、工作和项目经历的录入，附件解析先展示预览，由用户核对后保存。同时梳理重复投递、简历归属和附件下载权限，保证求职流程的数据处理具有明确边界。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够围绕求职者操作流程组织功能，重视简历维护、职位检索和投递之间的衔接。建议继续检查表单校验、空数据提示及登录失效后的页面反馈，确保附件解析不会直接覆盖原有简历；对重复投递、无权访问和岗位失效等情况，应同时核对前端提示与后端约束。 |  |
| 第7次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周围绕企业端业务完善企业信息维护、岗位发布与上下架、收到的投递、候选人查看和招聘数据统计等功能。企业可以管理所属岗位，按投递状态筛选候选人，并依据简历与岗位信息查看匹配分析。重点梳理岗位发布、求职者投递、企业处理及求职者查看状态的业务链路，核对企业对岗位和投递记录的归属校验，同时整理状态变更、岗位修改与推荐数据更新之间的关系，为后续跨角色联调做好准备。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够以企业招聘流程为主线组织功能，岗位管理、投递处理及候选人分析的职责较明确。建议加强跨企业数据隔离，核对岗位上下架后的检索与投递行为，并明确每种处理状态允许的操作；招聘统计应标明数据范围，避免将候选人分析结果直接作为录用决定。 |  |
| 第8次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周重点梳理管理员端功能和平台管理流程，完善用户、企业、岗位、简历及投递等业务信息的管理入口，整理举报处理、操作日志和智能服务配置展示。结合权限方案，核对不同角色的访问范围，明确账号禁用后旧令牌应失效，敏感附件下载需校验身份与业务关系。同时检查分页、筛选及异常提示的一致性，确保管理操作能够留下可追溯记录，为后续业务联调和权限测试提供依据。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够将平台管理需求与角色权限结合，关注账号状态、举报处理和日志追踪等环节。建议继续核对管理员接口的角色校验，避免仅依赖前端路由限制；智能配置展示应保持密钥脱敏，管理列表应明确筛选条件和操作反馈，并完善禁用账号及越权访问的测试场景。 |  |
| 第9次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周集中整理智能辅助模块，围绕简历分析、岗位匹配与推荐、简历优化、模拟面试及招聘助手梳理实现流程。岗位匹配综合技能、经验、学历和语义信息，展示分项得分与技能差距；推荐结合简历和岗位变化更新结果。简历优化以用户已有事实为依据，面试和助手记录按用户归属管理。同时明确规则模式与真实模型模式的切换及失败回退路径，保留结果来源说明，真实外部模型的实际效果仍需单独验证。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够将智能功能嵌入招聘业务，关注评分解释、推荐更新和模型失败后的处理方式。建议进一步核对各类结果的保存范围，区分单次匹配与推荐批次；简历优化不得补充未经确认的经历或数据，真实模型效果应依据实测评价，规则演示结果不能替代外部模型验证。 |  |
| 第10次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周围绕前后端联调和测试资料整理，对照需求检查登录、岗位检索、简历维护、投递处理及权限异常等场景。已有验收记录显示，二十一项后端测试、六十一项页面检查及十五项交互检查通过，前端类型检查和构建亦有通过记录。同步归纳简历解析预览、附件访问限制、重复投递拦截及推荐失效更新等专项验证内容，并登记默认空密钥启动和在线接口文档生成的问题，区分历史测试记录与后续待复测范围。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够结合已有验收记录整理测试范围，对正常流程和权限异常均有所关注，测试结论的适用边界较明确。建议按用例保留输入、预期结果和实际表现，区分历史验证与本轮复测；对启动及接口文档问题应记录复现条件、影响范围和处理计划，不能以构建通过代替全部业务验收。 |  |
| 第11次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周重点整理系统打包、运行说明及论文写作素材。后端以可执行JAR组织运行，前端通过生产构建生成静态资源，并核对数据库初始化、增量升级和演示数据脚本的使用顺序。依据现有文档整理本地规则模式的启动参数及环境要求，明确当前具备本地演示基础，真实模型和容器部署仍需验证。同时将架构、数据库、核心流程和测试记录对应到论文章节，为系统设计、实现与测试部分提供可核对的材料。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够将软件运行与论文素材整理结合，注意到数据库初始化和已有库升级的差别，交付说明较为具体。建议核对依赖版本、启动目录和配置参数，明确附件目录及演示数据的处理方式；论文应区分已实现、已验证和待验证内容，打包产物不能直接等同于生产部署完成。 |  |
| 第12次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周按照毕业设计写作要求，进一步梳理绪论、相关技术、需求分析、总体设计、系统实现与测试等章节的材料，核对开题报告、系统说明和源代码中的功能名称。重点检查三角色业务边界、数据库关联和智能匹配流程的表述，统一图表编号、术语及参考文献格式。对论文终稿、外文译稿及查重检测等后续事项建立核对清单，准备结合实际文稿继续修改，使论文论述与项目实现及验证记录保持一致。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够围绕论文章节组织项目材料，关注功能命名、图表和参考文献的一致性，整理方向基本符合毕业设计要求。建议后续逐章核对正文与源码、截图及测试证据的对应关系，补足必要的分析过程；论文查重应以正式检测报告为准，并根据实际反馈修改，不提前给出通过结论。 |  |
| 第13次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周围绕答辩汇报整理展示内容，依据开题报告和系统文档拟定研究背景、需求分析、系统架构、关键实现、测试结果及总结展望的汇报顺序。梳理求职者检索投递、企业处理候选人和管理员维护平台的演示路径，并准备简历分析与岗位匹配的解释要点。同时整理技术选型、权限控制、推荐更新及规则回退等常见问题的应答材料，明确本地演示条件和已知限制，为制作答辩PPT及后续演练做好准备。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够围绕实际功能安排答辩内容，汇报主线与招聘业务流程衔接较好。建议制作PPT时减少长段文字，用架构图、流程图和操作截图支撑说明；演示应提前核对账号、数据库与启动参数，回答问题时准确说明智能结果来源及验证范围，控制汇报时长并加强演练。 |  |
| 第14次指导记录 | 时间： 年 月 日 |
| 本周工作进展情况（学生填写）： 本周重点梳理毕业设计收尾与归档事项，核对任务书、开题报告、系统源代码、数据库脚本、接口说明、运行指南和已有测试材料之间的对应关系，检查文件命名及目录组织。进一步整理权限校验、智能匹配与规则模式演示的说明要点，将默认空密钥启动、在线接口文档及真实模型验证列入后续完善清单。同时明确论文终稿、译稿、答辩PPT和正式检测材料的补齐要求，为后续提交、复核和答辩演示做好准备。 教师评价及建议： 指导教师： 该生能够结合现有成果梳理收尾任务，关注代码、数据和说明文档的相互对应，归档思路较为清楚。建议按照学校要求继续补齐论文与答辩材料，保留可复现的环境配置和验证记录；对尚未解决的问题明确后续计划，正式提交前再次核查文件完整性、版本一致性及演示流程。 |  |